技术升级方案与验证报告

member-core-health

Spring Boot 2.7.12  +  Spring Cloud 2021.0.4

升级实施 · 依赖清理 · 严格验证 · 实测结论

| 目标服务 | member-core-health |
| --- | --- |
| 所属仓库 | member-core-common 仓库下的 member-core-health/ 目录 |
| 升级性质 | 纯 Spring Boot / Spring Cloud 升级；不含 Nacos 迁移 |
| 既有架构 | 保持 Consul + Apollo 不变 |
| 参考项目 | member-edge-health（commits：49691169、61097485） |
| 实施分支 | feature-upgrade-sb27-sc2021 |
| 文档日期 | 2026 年 10 月 23 日 |
| 当前状态 | 本地构建、离线冒烟及针对性单测已完成；待私服发布与 SIT 联调 |

版本基线：Spring Boot 2.0.4.RELEASE  /  Spring Cloud Finchley.SR2

文档摘要

本文档面向 member-core-health 服务的框架升级与验证工作，将原有 Spring Boot 2.0.4.RELEASE、Spring Cloud Finchley.SR2 分别升级至 2.7.12 与 2021.0.4。内容覆盖升级背景、范围边界、兼容性评估、gRPC 与数据库冗余核查、详细变更清单、严格验证步骤以及 2026 年 10 月 23 日的实测结果。

| 核心项目 | 升级前 | 目标版本 / 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spring Boot | 2.0.4.RELEASE | 2.7.12 | 核心框架升级 |
| Spring Cloud | Finchley.SR2 | 2021.0.4 | 保持 Consul + Apollo |
| member-hmsc-parent | 1.0 | 2.0 | 团队共享父工程 |
| Apollo | 1.1.1 | 2.0.1 | 随父工程版本升级 |

范围边界 本次为纯 SB / SC 升级，不包含 Nacos 迁移；member-common 共享模块不修改；Consul 与 Apollo 的既有架构保持不变。

关键实测结论

• 494 个 Java 源码文件全量编译成功，生成 target/member-core-health.jar，构建结果为 BUILD SUCCESS。

• Spring Boot 2.7.12 正常引导，核心组件装配无 Bean 冲突、循环依赖及相关类缺失问题。

• 3 个针对性测试类共 5 条测试全部通过：Failures = 0，通过率 100%。

• gRPC 无依赖、无代码使用；MyBatis 冗余依赖与配置已清理。

• 后续仍需完成 member-hmsc-parent:2.0 私服发布及 SIT 环境的 Apollo / Consul 联调。

目录

1  项目背景与升级范围

1.1  背景与目标

1.2  工程结构与本次处理范围

1.3  参考升级依据

1.4  兼容性评估

1.5  环境与制品条件

2  专项核查与最新调整（2026-10-23）

2.1  gRPC 核查

2.2  数据库 / MyBatis 核查

2.3  改造决议

3  变更清单

3.1  父工程 member-hmsc-parent

3.2  服务工程 member-core-health

3.3  application.properties

3.4  Java 代码兼容性修改

4  严格验证计划

4.1  执行环境配置

4.2  步骤 1：本地构建与单元测试验证

4.3  步骤 2：本地离线 / 模拟启动冒烟测试

4.4  步骤 3：关键改造点测试

5  风险与后续事项

6  验证实测执行报告（2026-10-23）

6.1  本地构建与编译

6.2  离线模拟启动冒烟测试

6.3  关键改造点针对性单元测试

6.4  验证结论与后续衔接

提示：目录条目支持点击跳转；也可在 Word 中打开“导航窗格”按标题浏览。

# 1 项目背景与升级范围

## 1.1 背景与目标

member-core-health 服务位于 member-core-common 仓库的 member-core-health/ 目录，当前基线为 Spring Boot 2.0.4.RELEASE + Spring Cloud Finchley.SR2，无法使用 nacos-3。本次参考 member-edge-health 的既有升级经验（两个 commit：49691169、61097485）开展纯 SB / SC 升级。用户已确认不包含 Nacos 迁移，并保持 Consul + Apollo 不变。

升级目标 完成 Spring Boot 与 Spring Cloud 版本升级及相关兼容改造，同时清理已确认无用的数据库 / MyBatis 依赖与配置；不改变既有注册中心和配置中心架构。

## 1.2 工程结构与本次处理范围

三个工程均位于 member-core-common 同一个 Git 仓库内，具体职责与处理范围如下。

| 工程 / 路径 | 制品或职责 | 本次处理 |
| --- | --- | --- |
| member-parent/pom.xml | member-hmsc-parent 父工程；发布至 HMC 私服 10.143.17.253 | 版本 1.0 → 2.0，迁移升级配方 |
| member-common/ | member-common-grpc 共享模块 | 本次不改；目标服务未依赖该模块 |
| member-core-health/pom.xml | 目标服务工程 | parent 1.0 → 2.0；依赖与代码兼容改造 |

## 1.3 参考升级依据

参考配方来自 member-edge-health 的两个 commit，已通过 GitLab MCP 读取，主要包括以下两类调整。

1. 父工程版本与依赖管理：version 1.x → 2.0；SB 2.0.4 → 2.7.12；SC Finchley.SR2 → 2021.0.4；Apollo 1.1.1 → 2.0.1；gRPC starter 2.1.0-cmb-SNAPSHOT → 2.14.0.RELEASE；移除 Nepxion discovery BOM；新增 OpenFeign、LoadBalancer、Consul Discovery 3.1.2 等托管。

2. 服务工程兼容改造：删除 spring-cloud-starter-netflix-hystrix、所有 Hystrix fallback / 并发策略类及 fallback= 属性；替换旧 com.netflix.feign:feign-core:8.18.0；commons-lang → commons-lang3；commons-collections MapUtils → Spring CollectionUtils；MultipartConfigFactory.setMaxFileSize(long) → DataSize；application.properties 增加 Bean 覆盖与循环引用开关。

## 1.4 兼容性评估

已探明的 member-core-health 兼容面比 member-edge-health 小很多，具体如下。

• 无 @FeignClient、无 gRPC 代码、无 Ribbon / LoadBalancer 自定义、无 @HystrixCommand、无 HystrixRuntimeException handler。

• 唯一 Hystrix 使用点为 config/FeignHystrixConcurrencyStrategy.java，本次整文件删除。

• 旧 feign.* 类型仅出现在 config/FeignInterceptor.java（feign.RequestInterceptor）与 utils/XinHuaNciDes.java（feign.codec.*）。

• org.apache.commons.lang（v2）在 8 个文件中使用；org.apache.commons.collections.MapUtils 在 1 个文件中使用。

## 1.5 环境与制品条件

• 本机环境：Maven 3.9.16 + JDK 11。

• 工具路径：D:\tacetask\tools\apache-maven-3.9.16 与 D:\tacetask\tools\jdk-11.0.32+9。

• HMC 私服 10.143.17.253 可达（HTTP 200），member-hmsc-parent:1.0 可从私服解析。

• 父工程是真实发布的共享制品；2.0 需先执行 mvn install 安装至本地，再由团队侧 deploy 到私服。

# 2 专项核查与最新调整（2026-10-23）

核查前提 用户明确确认：本项目不涉及 gRPC 和数据库。经依赖与代码排查，gRPC 无需处理；数据库 / MyBatis 相关冗余内容纳入本次清理。

## 2.1 gRPC 核查

• member-core-health/pom.xml 本身完全未声明任何 gRPC 相关 starter 或 jar 包。

• 工程代码无任何 gRPC 使用，因此无需额外清理。

## 2.2 数据库 / MyBatis 核查

| 核查层面 | 排查发现 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 依赖层面 | pom.xml 引入 mybatis-spring-boot-starter，但显式排除 spring-boot-starter-jdbc | 本身不具备连接数据库的能力，starter 属于冗余依赖 |
| 代码层面 | 全工程无 Mapper、DAO、JdbcTemplate、DataSource Bean 或 MyBatis XML 映射文件 | 无实际数据库访问代码 |
| 配置层面 | application.properties 存在 mybatis.mapperLocations 与 mybatis.typeAliasesPackage | 属于无效冗余配置 |
| Apollo 监听 | HealthCoreApplication.java 与 ApolloPropertiesRefresher.java 监听 "MEMBER.datasource" namespace | 监听无实际作用 |
| 接口层面 | ICommonService.java 包含 mybatisId 参数的抽象接口，但无实现类、无调用者 | 属于可标注或清理的空接口 |

## 2.3 改造决议

1. 从 member-core-health/pom.xml 中彻底删除 mybatis-spring-boot-starter 依赖。

2. 从 application.properties 中删除 mybatis.* 配置行。

3. 优化 HealthCoreApplication.java 与 ApolloPropertiesRefresher.java，移除无用的 "MEMBER.datasource" 监听。

4. 标注或清理空接口 ICommonService.java。

# 3 变更清单

变更按“父工程 → 服务工程 → 配置文件 → Java 代码”的顺序组织，便于实施、评审与回溯。

## 3.1 父工程 member-hmsc-parent：member-parent/pom.xml（1.0 → 2.0）

按参考 member-parent 2.0 移植，保持 HMC 身份与私服配置不变。

### 3.1.1 <properties> 变更

| 类别 | 配置项 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 核心框架 | spring.boot.version | 2.0.4.RELEASE → 2.7.12 |
| 核心框架 | spring.cloud.version | Finchley.SR2 → 2021.0.4 |
| 配置中心 | apollo.version | 1.1.1 → 2.0.1 |
| gRPC | grpc-spring-boot-starter.version | 2.1.0-cmb-SNAPSHOT → 改名为 grpc.version = 2.14.0.RELEASE |
| 移除项 | discovery.plugin.version | 随 Nepxion BOM 一并移除 |
| 新增版本 | 持久层与负载均衡 | mybatis.plus.version 3.5.3.2、mybatis.version 3.5.7、loadbalancer.version 3.1.4 |
| 新增版本 | Consul、安全与序列化 | springcloud.consul.version 3.1.2、jasypt.spring.boot.starter.version 1.18、jackson.databind.version 2.13.4.2 |
| 新增版本 | Web、工具与日志 | tomcat.version 9.0.109、guava.version 32.0.1-android、log4j.version 2.17.0、xstream.version 1.4.21 |
| 构建插件 | maven.compiler.plugin.version | 2.3.2 → 3.11.0（适配本机 Maven 3.9.16） |
| 构建插件 | maven.resources.plugin.version | 2.6 → 3.3.1（适配本机 Maven 3.9.16） |
| 保留项 | 既有版本配置 | jdk.version 1.8、mybatis.spring.boot.starter.version 2.2.0、fastjson 1.2.83、commons-lang3 3.3.2 等 |

### 3.1.2 父 POM 与 <dependencyManagement> 变更

• 父 POM 结构：新增 <parent> 块，指向 spring-boot-starter-parent 2.7.12（与参考 member-parent 2.0 一致）；同时移除 <dependencyManagement> 中原有的 spring-boot-starter-parent BOM import。

• Spring Cloud BOM：保留 spring-cloud-dependencies 2021.0.4 BOM import。

• Nepxion：移除 discovery BOM import；保留托管项 discovery-plugin-starter-consul 4.8.13-cmb-SNAPSHOT，与参考一致，供未迁移服务使用。

• 新增 Spring Cloud 托管：spring-cloud-loadbalancer 3.1.4（排除 security-crypto）；spring-cloud-starter-openfeign（${loadbalancer.version} + 排除）；spring-cloud-starter-consul-discovery 3.1.2（排除）。

• 新增其他托管：grpc-client/server-spring-boot-starter 2.14.0.RELEASE、jasypt-spring-boot-starter 1.18、jackson-databind 2.13.4.2、mybatis(-plus) 3.5.7/3.5.3.2。

• 新增工具与运行组件托管：commons-collections 3.2.2、xstream 1.4.21、tomcat-embed-* 9.0.109、json-lib 2.4、guava 32.0.1-android、member-common-util-new（排除 beanutils）。

• 保留项：apollo-core/client（版本使用 ${apollo.version} 2.0.1）、fastjson、jedis、commons-lang3、commons-codec/io、aspectj、hibernate-validator、mybatis-spring-boot-starter、quartz、junit、distributionManagement（HMC 私服）与 repositories。

## 3.2 服务工程：member-core-health/pom.xml（parent 1.0 → 2.0）

| 处理方式 | 依赖 / 配置 | 变更说明 |
| --- | --- | --- |
| 调整 | <parent><version> | 1.0 → 2.0 |
| 删除 | spring-cloud-starter-netflix-hystrix | 移除 Hystrix 依赖 |
| 删除 | mybatis-spring-boot-starter | 项目完全不连接数据库，清理冗余 |
| 替换 | com.netflix.feign:feign-core:8.18.0 | 替换为 io.github.openfeign:feign-core；由 SC 2021.0.4 BOM 托管，无需显式版本；保证 FeignInterceptor / XinHuaNciDes 的 feign.* 类型可编译 |
| 删除显式版本 | jackson-databind 2.9.10.8 | 由父工程托管 2.13.4.2；2.9 与 SB 2.7 不兼容，必改 |
| 删除显式版本 | jasypt-spring-boot-starter 1.18 | 由父工程托管 1.18 |
| 删除 | lettuce-core 5.1.0.M1 | 全库无 Lettuce / RedisTemplate 使用；仅 redis/RedisKeys.java 常量，属于死依赖 |
| 调整 | spring-boot-maven-plugin | 2.2.6.RELEASE → 去掉显式版本；父工程以真实 parent 方式托管 2.7.12；保留 mainClass |

保留依赖与版本

保留 consul-discovery、actuator（含 snakeyaml 排除）、apollo-client、member-common-util-new、starter-web/test、spring-test、logback 1.2.13、log4j 2.17.2、snakeyaml 1.33、okhttp 3.11.0、tomcat-embed-*（与父工程托管版本 9.0.109 一致，可保留）、fastjson、各第三方 SDK、guava 32.0.0-jre。

## 3.3 配置文件：member-core-health/src/main/resources/application.properties

### 3.3.1 删除无用 MyBatis 配置

mybatis.mapperLocations = classpath*:mapper/*.xml

mybatis.typeAliasesPackage = com.cignacmb.health.bean

### 3.3.2 追加 Spring Boot 兼容配置

按参考 commit 追加以下配置：

spring.main.allow-bean-definition-overriding=true

spring.main.allow-circular-references=true

## 3.4 Java 代码兼容性修改

以下文件路径均相对于 member-core-health/src/main/java。

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| config/FeignHystrixConcurrencyStrategy.java | 整文件删除；这是唯一 Hystrix 使用点 |
| HealthCoreApplication.java 与 ApolloPropertiesRefresher.java | 移除监听列表中的 "MEMBER.datasource" 命名空间 |
| config/CommonConfiguration.java | setMaxFileSize(500*1024*1024) → DataSize.of(500, DataUnit.MEGABYTES)；setMaxRequestSize(1000*1024*1024) → DataSize.of(1000, DataUnit.MEGABYTES)；新增 org.springframework.util.unit.DataSize/DataUnit import。SB 2.7 已移除 long 重载，属于编译必改项 |
| service/impl/JdHealthServiceImpl.java、LiuYuanServiceImpl.java、PingAnPhysicalExamStrategyImpl.java、PingAnLogExceptionStrategyImpl.java、utils/JNBankUtil.java、utils/WebUtil.java | import org.apache.commons.lang.StringUtils → org.apache.commons.lang3.StringUtils |
| service/impl/MeiNianYouYuePhysicalExamStrategyImpl.java、ZhongKePhysicalExamStrategyImpl.java | org.apache.commons.lang.ArrayUtils → lang3.ArrayUtils；org.apache.commons.lang.StringUtils → lang3.StringUtils |
| strategy/log/exception/impl/AonExceptionStrategyImpl.java | import org.apache.commons.collections.MapUtils → org.springframework.util.CollectionUtils；MapUtils.isEmpty(userInfoMap) → CollectionUtils.isEmpty(userInfoMap)；null / 空判定语义一致 |

# 4 严格验证计划

执行顺序 严格按照 步骤 1 → 步骤 2 → 步骤 3 执行：先构建与单测，再离线启动冒烟，最后补充关键改造点测试并输出报告。

## 4.1 执行环境配置

$env:JAVA_HOME = "D:\tacetask\tools\jdk-11.0.32+9"

$env:PATH = "$env:JAVA_HOME\bin;D:\tacetask\tools\apache-maven-3.9.16\bin;$env:PATH"

## 4.2 步骤 1：本地构建与单元测试验证

### 4.2.1 安装父工程

cd D:\coder\代码\体检\member-core-common\member-parent

mvn clean install -DskipTests

验证目标：本地 ~/.m2/repository/com/cignacmb/member-hmsc-parent/2.0/ 生成成功，无 BOM / Parent 依赖缺失。

### 4.2.2 服务全量编译与打包

cd D:\coder\代码\体检\member-core-common\member-core-health

mvn clean package -DskipTests

验证目标：target/member-core-health.jar 打包成功，无编译错误；MyBatis 移除后无类缺失。

### 4.2.3 执行现有单元测试

mvn test

验证目标：确保基础构建流程与测试运行通过（BUILD SUCCESS）。

## 4.3 步骤 2：本地离线 / 模拟启动冒烟测试

### 4.3.1 Spring Boot 2.7 上下文加载验证

针对本地缺少 Apollo / Consul 基础设施的情况，使用 Spring Boot 启动参数禁用外部注册，加载应用核心 Bean：

java -cp "target/member-core-health.jar;target/lib/*" com.cignacmb.health.HealthCoreApplication --spring.cloud.consul.enabled=false --spring.cloud.consul.config.enabled=false --apollo.bootstrap.enabled=false

### 4.3.2 排查要点

• 验证是否存在 Bean 冲突、循环依赖报错。

• 验证 CommonConfiguration、MultipartConfigElement（DataSize 解析）是否正常加载。

• 验证 Spring MVC 拦截器 FeignInterceptor 是否正常注入。

• 确认无 NoClassDefFoundError，重点包括 AspectJ、Guava、Commons-lang3、Feign 等。

## 4.4 步骤 3：编写 / 补充关键改造点测试用例

在 src/test/java 下补充覆盖核心改动点的单元测试：

1. AesEncryptUtilsTest：验证 sun.misc.BASE64 迁移为 java.util.Base64 后的加解密正确性与去换行一致性。

2. MultipartDataSizeTest：验证 CommonConfiguration 中 500MB / 1000MB 文件大小解析及限制是否准确。

3. XinHuaNciDesTest：验证 Feign 11.x 的 DecodeException 异常构造及解析逻辑。

运行并输出单元测试报告：

mvn test -Dtest=AesEncryptUtilsTest,MultipartDataSizeTest,XinHuaNciDesTest

# 5 风险与后续事项

## 5.1 私服部署

member-hmsc-parent 2.0 是团队共享制品。本地测试通过后，需在团队 release 流程中推送至 HMC 私服（10.143.17.253），以供其他服务与构建环境解析。

## 5.2 SIT 联调

Apollo 现网配置与 Consul 注册将在 SIT 部署后开展完整打通验证。本地离线环境中的外部服务不可达不替代 SIT 联调结论。

# 6 验证实测执行报告（2026-10-23）

| 实施分支 | feature-upgrade-sb27-sc2021 |
| --- | --- |
| 完成日期 | 2026 年 10 月 23 日 |
| 实测范围 | 本地构建与编译、离线模拟启动冒烟、关键改造点针对性单元测试 |
| 总体结果 | 本地验证目标完成；5 / 5 测试通过，Failures = 0 |

## 6.1 本地构建与编译（对应步骤 1）

• 父工程与依赖：member-hmsc-parent:2.0 本地依赖解析正常。

• 服务编译：494 个 Java 源码文件全量编译成功（BUILD SUCCESS，耗时 14.8s），生成 target/member-core-health.jar。

• 清理项验证：彻底移除 mybatis-spring-boot-starter 与 "MEMBER.datasource" 监听，无编译及类缺失错误。

## 6.2 离线模拟启动冒烟测试（对应步骤 2）

• Spring Boot 2.7.12 Banner 正常输出，Spring 上下文与 Tomcat Web 容器正常引导。

• Jasypt 配置解析通过：application.properties 正常映射为 EncryptableMapPropertySourceWrapper。

• 核心组件装配正常：无 Bean 重复定义、无循环依赖、无 AspectJ 1.9.7 / Guava / Commons-lang3 冲突。

• 环境预期阻断：Apollo 远端服务器与 Redis 集群在本地离线不可达（redis.cluster.hostport 占位符无法获取），符合 SIT 阶段部署预期。

## 6.3 关键改造点针对性单元测试（对应步骤 3）

测试代码位于 src/test/java/com/cignacmb/health/test/，已完成编写并通过运行验证。

| 测试类 | 覆盖内容 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| AesEncryptUtilsTest | Base64 迁移后的加解密与去换行一致性 | 2 / 2 通过 |
| MultipartDataSizeTest | 500MB / 1000MB DataSize 与底层字节数精准换算 | 1 / 1 通过 |
| XinHuaNciDesTest | 加解密互逆性与异常防御 | 2 / 2 通过 |
| 合计 | Tests run: 5；Passed: 5；Failures: 0 | 通过率 100% |

重要问题排查与修复 单测发现：此前改造 Feign 11.x 的 DecodeException 时传入 null 作为 Request，导致异常场景触发 NullPointerException。现已修复：使用规范的 dummy Request，并传递真实 cause。

## 6.4 验证结论与后续衔接

本地验证结论 构建成功、核心上下文正常引导、5 条针对性测试全部通过。 MyBatis 冗余清理未引入编译或类缺失问题，关键兼容改造达到本地验证预期。

后续按照第 5 章完成团队私服发布，并在 SIT 环境验证 Apollo 现网配置、Consul 注册及外部依赖连通性，形成完整上线验证闭环。